## Slide 1: Journée des ouvrages d’art 10 mars 2020 à La Marlagne La passerelle t’Serstevens de Thuin
Fabrice HENRY
Direction des Voies Hydrauliques de Charleroi

## Slide 2: Phase de réalisation
Adaptation des culées existantes;
Travaux de construction métallique en atelier;
Travaux de peinture en atelier;
Transport , levage et montage – Incident lors du transport;
Raboutage, retouche de peinture et pose finale;
Finitions, mise en charge et éclairage.

## Slide 3: Phase de réalisation
Adaptation des culées existantes;
Travaux de construction métallique en atelier;
Travaux de peinture en atelier;
Transport , levage et montage – Incident lors du transport;
Raboutage, retouche de peinture et pose finale;
Finitions, mise en charge et éclairage.

## Slide 4: Adaptation des culées existantes Ancien pont
Plan de canalisation de la Sambre en 1820

## Slide 5: Adaptation des culées existantes Fin des années 60, construction du Viaduc en « S »
- Démolition de l’ancien pont

## Slide 6
Rive gauche : Pied d’arc en brique
Rive droite : Culée en maçonnerie de moellons équarris

## Slide 7: Adaptation des culées existantes Arasement des culées
C1 – Rive gauche
C0 – Rive droite

## Slide 8
Adaptation des culées existantes Exécution des pieux
Efforts ELS par appuis :
2 micro-pieux inclinés de 30 t
1 micro-pieu vertical – traction 16 t compression 13 t

## Slide 9
Adaptation des culées existantes Réalisation des culées

## Slide 10
Adaptation des culées existantes Réalisation des culées

## Slide 11
Adaptation des culées existantes Réalisation des culées

## Slide 12: Phase de réalisation
Adaptation des culées existantes;
Travaux de construction métallique en atelier;
Travaux de peinture en atelier;
Transport , levage et montage – Incident lors du transport;
Raboutage, retouche de peinture et pose finale;
Finitions, mise en charge et éclairage.

## Slide 13
Travaux de construction métallique en atelier Réception des aciers
Direction des Matériaux de structure
Dossier construction

## Slide 14
Travaux de construction métallique en atelier Réception des aciers en atelier
Direction des Matériaux de structure
Concordance avec le dossier de construction

## Slide 15
Travaux de construction métallique en atelier Réalisation de deux demi-passerelles en atelier
Direction des Matériaux de structure
Soudure des tôles du tablier

## Slide 16
Travaux de construction métallique en atelier Réalisation de deux demi-passerelles en atelier
Direction des Matériaux de structure
Assemblage et cintrage du tablier

## Slide 17
Travaux de construction métallique en atelier Réalisation de deux demi-passerelles en atelier
Direction des Matériaux de structure
Assemblage des arcs pour former les demi-poutres latérales

## Slide 18
Travaux de construction métallique en atelier Réalisation de deux demi-passerelles en atelier
Direction des Matériaux de structure
Assemblage des demi-poutres sur le tablier

## Slide 19
Travaux de construction métallique en atelier Réalisation de deux demi-passerelles en atelier
Direction des Matériaux de structure
Assemblage des demi-poutres sur le tablier

## Slide 20
Travaux de construction métallique en atelier Quelques assemblages difficiles.
Direction des Matériaux de structure
Assemblage des bracons sur les tubes des poutres

## Slide 21
Travaux de construction métallique en atelier Quelques assemblages difficiles.
Assemblage des bracons sur les tubes des poutres
Direction des Matériaux de structure

## Slide 22
Travaux de construction métallique en atelier Quelques assemblages difficiles.
Direction des Matériaux de structure
Assemblage des pieds d’arcs

## Slide 23
Travaux de construction métallique en atelier Quelques assemblages difficiles.
Direction des Matériaux de structure
Assemblage des pieds d’arcs

## Slide 24
Travaux de construction métallique en atelier Quelques assemblages difficiles.
Direction des Matériaux de structure
Raccordement des traverses sur les bracons.

## Slide 25
Travaux de construction métallique en atelier Visite de réception du montage à blanc
Direction des Matériaux de structure
Résultat final avant peinture

## Slide 26
Travaux de construction métallique en atelier Visite de réception du montage à blanc
Direction des Matériaux de structure
Résultat final avant peinture

## Slide 27
Travaux de construction métallique en atelier Visite de réception du montage à blanc
Direction des Matériaux de structure
Résultat final avant peinture

## Slide 28: Phase de réalisation
Adaptation des culées existantes;
Travaux de construction métallique en atelier;
Travaux de peinture en atelier;
Transport , levage et montage – Incident lors du transport;
Raboutage, retouche de peinture et pose finale;
Finitions, mise en charge et éclairage.

## Slide 29
Travaux de construction métallique en atelier Visite de réception à l’atelier de peinture
Direction des Matériaux de structure
Résultat final avant transport à Thuin

## Slide 30
Travaux de construction métallique en atelier Visite de réception à l’atelier de peinture
Direction des Matériaux de structure
Résultat final avant transport à Thuin

## Slide 31
Travaux de construction métallique en atelier Visite de réception à l’atelier de peinture
Direction des Matériaux de structure
Résultat final avant transport à Thuin

## Slide 32: Phase de réalisation
Adaptation des culées existantes;
Travaux de construction métallique en atelier;
Travaux de peinture en atelier;
Transport , levage et montage – Incident lors du transport;
Raboutage, retouche de peinture et pose finale;
Finitions, mise en charge et éclairage.

## Slide 33
Transport des deux demi-passerelles à Thuin
Nuit du 14 octobre 2019
Transport exceptionnel

## Slide 34
Transport des deux demi-passerelles à Thuin
Incident lors du transport
Transport exceptionnel

## Slide 35
Transport des deux demi-passerelles à Thuin
Incident lors du transport
Transport exceptionnel

## Slide 36
Transport des deux demi-passerelles à Thuin
Incident lors du transport

## Slide 37
Transport, levage et prémontage sur chantier
Organisation du déchargement à Thuin
Coupure de la N59
Travail de nuit
Autorisation de voirie
Plan de signalisation
Déviation
Information des riverains

## Slide 38
Levage et pré-montage sur chantier
Plan de levage

## Slide 39
Transport des deux demi-passerelles à Thuin Déchargement sur la place Verte – Nuit du 15 octobre 2019

## Slide 40
Transport des deux demi-passerelles à Thuin Déchargement sur la place Verte

## Slide 41
Transport des deux demi-passerelles à Thuin Déchargement sur la place Verte
Pose sur des chevalets et réglage

## Slide 42
Transport des deux demi-passerelles à Thuin Déchargement sur la place Verte
Pose sur des chevalets et réglage

## Slide 43
Transport des deux demi-passerelles à Thuin Déchargement sur la place Verte

## Slide 44: Phase de réalisation
Adaptation des culées existantes;
Travaux de construction métallique en atelier;
Travaux de peinture en atelier;
Transport , levage et montage – Incident lors du transport;
Raboutage, retouche de peinture et pose finale;
Finitions, mise en charge et éclairage.

## Slide 45
Travaux de construction métallique Réparation des tubes écrasés
Tronçon le plus endommagé;
Remplacement sur 4,50 m;
Tube cintré;
Amorces d’encastrement des bracons soudées en atelier.

## Slide 46
Travaux de construction métallique sur chantier Réparation des tubes écrasés

## Slide 47
Travaux de construction métallique sur chantier Réparation des tubes écrasés

## Slide 48
Travaux de construction métallique sur chantier Réparation des tubes écrasés et assemblage.

## Slide 49
Travaux de construction métallique sur chantier Réparation des tubes écrasés et assemblage.

## Slide 50
Travaux de peinture sur chantier Sablage, métallisation et peinture

## Slide 51
Travaux de peinture sur chantier Sablage, métallisation et peinture

## Slide 52
Pose de la passerelle Plan de levage

## Slide 53
Pose de la passerelle Plan de levage

## Slide 54
Réglage des appuis de la passerelle

## Slide 55
Pose de la passerelle Lancement de la passerelle – nuit du 30 octobre 2019

## Slide 56
Pose de la passerelle Lancement de la passerelle – nuit du 30 octobre 2019

## Slide 57
Pose de la passerelle Lancement de la passerelle – nuit du 30 octobre 2019

## Slide 58
Pose de la passerelle Lancement de la passerelle – nuit du 30 octobre 2019

## Slide 59
Pose de la passerelle Lancement de la passerelle – nuit du 30 octobre 2019

## Slide 60: Phase de réalisation
Adaptation des culées existantes;
Travaux de construction métallique en atelier;
Travaux de peinture en atelier;
Transport exceptionnel – Incident lors du transport;
Raboutage, retouche de peinture et pose finale;
Finitions, mise en charge et éclairage.

## Slide 61
Travaux de finition
Pose des marches en azobé
Pose des filets inox des garde-corps

## Slide 62
Travaux de finition - Eclairage

## Slide 63
Travaux de finition – Eclairage aux couleurs de la ville de Thuin

## Slide 64
Travaux de finition – Eclairage aux couleurs de la ville de Thuin

## Slide 65
Epreuves de mise en charge
Mise en charge statique - 14 novembre 2019

## Slide 66
Epreuves de mise en charge
Mise en charge dynamique - 14 novembre 2019

## Slide 67
Résultat final

## Slide 68
Résultat final

## Slide 69
Résultat final

## Slide 70
Résultat final

## Slide 71
Résultat final

## Slide 72
Résultat final

## Slide 73
Merci pour votre attention