## Slide 1
Les inondations pour la Cellule Plongeurs: des premiers jours aux mois qui ont suivi

## Slide 2
1 gestionnaire, 1 coordinateur, 7 plongeurs;
soit 9 personnes habilitées à intervenir
Missions de la cellule:
  Inspections subaquatiques (périodiques, avant travaux, après travaux, suite à incident, …)
  Petits travaux subaquatiques (< 2 jours)
  Inspections sur cordes
  Petits travaux sur cordes (< 2 jours)

## Slide 3
Mi-juillet 2021: précipitations d’une ampleur exceptionnelle principalement sur les province de Namur, Liège et Luxembourg
Navigation interrompue, Ouvrages d’Art hydrauliques (OAh) fermés
Dégâts les plus importants sur les cours d’eau non-navigables tels que la Vesdre, l’Ourthe et la Lesse

## Slide 4
Vendredi 16 juillet 2021: mise en place d’un service de garde pour la Cellule Plongeurs
17 juillet – 31 juillet 2021:
  Réalisations d’inspections 7 jours/7, rappel de personnel en congé
  Principalement écluses sur la Haute Meuse
  Premiers constats: pas de dégâts au niveau GC, quelques dégâts au niveau EM
Durant cette période, mise en place d’une entité chargée de centraliser les demandes et besoins
Premières inspections de pont à partir du 23 juillet 2021

## Slide 5
Août 2021:
  Rythme baisse mais encore 100 % dédié aux inondations (sauf urgences sur la voie d’eau)
  Demandes d’inspection reçues avec un préavis très court
  Décisions difficiles
À partir de septembre 2021:
  Evolution du champ d’inspection: demande d’assistance de la part des communes
  Retour à un rythme de travail « normal » réparti entre missions habituelles et dédiées aux inondations

## Slide 8
De juillet 2021 à décembre 2021:
  Plus de 100 missions directement liées aux inondations
  En plus des autres missions
En 2022:
  50 missions directement liées aux inondations
  Dernière demande transmise il y a quelques semaines

## Slide 9
Chart: Répartition des missions de la Cellule Plongeurs
| 2021 | 2022
Missions normales | 210 | 57
Missions inondations | 105 | 50

## Slide 10
Journées très longues: départ souvent avant 07h00, retour après 18h00 et puis réalisation d’un rapport des constats au demandeur, trajets importants
Difficile d’un point de vue psychologique:
  Zones sinistrées

## Slide 15
Journées très longues: départ souvent avant 07h00, retour après 18h00 et puis réalisation d’un rapport des constats au demandeur, trajets importants
Difficile d’un point de vue psychologique:
  Zones sinistrées
  Evacuation des décombres (armée)

## Slide 17
En résumé:
  Période peu évidente liée au contexte: situations rencontrées, charge de travail, réactivité nécessaire
  Preuve que des entités issues de Directions, Départements voire même de services publics différents peuvent se coordonner et collaborer de manière efficace