| Direction de la Recherche et du Contrôle routier | CCT RW99 « Groupe Pilote » |
| --- | --- |

Procès-verbal de la réunion du 01-04-2010

Présents :	Mesdames 	CALBERG Agnès		(SPW)

PIRON Josiane		(SPW)

ZAMUROVIC Militza		(SPW)

Messieurs	CORNET Jean 		(SPW)

CROCHET Jean 	(SPW)

DELABY Marc 		(FWEV)

DE SMET Dirk		(SPW)

DE SUTTER Emmanuel		(INASEP)

GILLES Pierre		(SPW)

JASIENSKI André 		(FEBELCEM)

MARCHAL Jean-Louis 		(FWEV)

MICHAUX Gauthier		(SPW)

WARSCOTTE Jacques 		(SPW)

Excusés :	Madame	VERGARI Anne			(FEDIEX)

Messieurs	BRAINE Philippe 			(SPW)

DE JONGHE Tony 			(BENELUX BITUME)

FLAHAUX Marc			(SPW)

LEFEBVRE Guy 			(SPW)

LERAT Michel			(FEDIEX)

MORAUX Christian 			(CRR)

PLOYAERT Claude			(FEBELCEM)

TASIAUX Jean-Pol 			(INASEP)

VICENZUTTO Rudy 			(STP – Hainaut)

Absents :	Madame	LIBOIS Anne			(SPW)

Messieurs	BAUDUIN François			(SPW)

CAPART Xavier 			(SPW)

CHOMIS Marc 			(SPW)

du BUS DE WARNAFFE Philippe 	(COPRO)

EL DAKDOUKI Issam			(SWDE)

GHODSI Alain 			(SPW)

HORCKMANS Johan			(PROBETON)

MBUMBIA Laurent			(PROBETON)

PEVEE Bernard			(SWDE)

VAN VYVE François		 	(FWEV)

WANTY Michel  			(FWEV)

- Clauses non conforme dans les CSC

Monsieur De Smet fait état de deux dossiers adjudications comportant des clauses non conformes à des prescriptions adoptées par le GT Pilote et traduites dans la nouvelle version du CCT.

Le premier concerne la réfection de la N29 à Perwez qui comporte un délai de garantie de 10 ans et l’entretien des travaux pendant cette période.

Monsieur De Smet confirme que l’allongement du délai de garantie à 10 ans n’a pas été retenu, et que la volonté de l’Administration n’a jamais été de faire des entretiens aux frais des entrepreneurs.

Cette adjudication sera donc reportée, après correction du C.S.C.

Le second concerne la réfection de l’A7 entre Hensies et Jemappes pour laquelle aucun plan qualité n’est prévu.  Cette adjudication sera également reportée.

Monsieur De Smet confirme à la FWEV qu’il ne faut pas hésiter à lui transmettre systématiquement tous les cas qui ne sont pas conformes à la lettre et à l’esprit du nouveau CCT.

- Amélioration de la qualité

Monsieur De Smet informe le GT Pilote que le principe « Travaux non conformes = démolition et reconstruction par et aux frais de l’entrepreneur » a été approuvé et même encouragé par Monsieur le Ministre Lutgen.

- Avancement des travaux des GT

Monsieur Crochet signale que les travaux des différents GT sont pratiquement tous terminés, à l’exception des points suivants :

3.1. GT2 – Terrassements - Fondations

Il reste à finaliser le C. 25.

Par ailleurs, Monsieur Marchal revient sur les prescriptions qui imposent, à la fin de chaque journée, de protéger les remblais stabilisés au ciment par une couche d’émulsion.  Il estime que ce travail ne doit être fait que s’il est nécessaire.

Après discussion, il est décidé de ne rien changer aux prescriptions du chapitre F, d’autant plus que ce cas est peu fréquent.

3.2. GT6 – Egouttage

Il reste quelques questions auxquelles va répondre Monsieur De Sutter.

Pour ce qui est des curages, ce dernier estime qu’il est préférable que celui-ci soit inclus d’office dans le poste inspection par caméra autotractée.

3.3. GT10 – Travaux d’entretien et de réparation

Restent en suspens quelques questions à traiter par Monsieur Brichant, ainsi que la problématique des réparations de barrières de sécurité.

3.4. GT11 – Ouvrages d’art

Restent 2 questions en suspens.

- Documents de référence

Les documents de référence relatifs à chaque chapitre doivent être relus par le GT concerné.

Les références au RW99 seront éliminées.

Ces documents seront numérotés RWD-X-Y (X étant la lettre correspondant au chapitre concerné par le document et Y le n° d’ordre du document).

A titre d’exemple, le document de référence RW99-A-1 devient RWD-A-1.

De plus, la date de publication sera indiquée en première page de chaque document.

- Publication du nouveau CCT

  - Le nouveau CCT sera publié sous format informatique et sera disponible sur le site  « Qualité & Construction » (http://qc.spw.wallonie.be).

Il sera mis à jour régulièrement pour intégrer les nouveautés, notamment les normes européennes.  Une mise à jour trimestrielle semble un minimum, ce qui implique, pour chaque GT de suivre l’évolution des matières dont il est en charge, et de transmettre les modifications éventuelles au GT20 pour introduction dans le CCT.

Toutefois, la première édition comportera également une version papier, étant donné que les utilisateurs, notamment sur chantier, ne disposent pas tous d’un PC avec connexion Internet.

  - Il est indispensable que MAO soit disponible en même temps que le CCT.  L’utilisation du CPN sans ce logiciel n’est pas possible en pratique.

Monsieur Snakenbroek a cependant signalé que les budgets nécessaires pour upgrader MAO n’étaient pas encore disponibles, et qu’il faudrait plusieurs mois au GIEI pour réaliser le travail.

Monsieur De Smet demande que Monsieur Hayen lui fournisse un projet de lettre destinée à Messieurs les ministres Furlant et Lutgen, afin de justifier une mise à disposition plus rapide des budgets.

  - Le CPN et le modèle de CSC seront publiés uniquement sous format informatique.

  - Calendrier de publication :

    - 12/04 : 	Transmission des derniers textes au GT20.

    - 13/04 : 	Validation des textes par le GT20.

    - 23/04 : 	Textes définitifs.

    - 23/04 : 	Transmission des modifications du CPN au GT18.

    - 30/04 : 	Texte final + CPN.

    - 15/05 : 	Transmission des modèles de CSC et du chapitre Q au GT20.

    - 15/05 : 	Envoi des textes pour signature au Ministre Président, au Ministre des Travaux Publics et au Ministre des Travaux Subsidiés.

    - 15/06 :	Envoi des textes à l’imprimerie.

    - 15/09 :	Publication du nouveau CCT.

- Nom du nouveau CCT

Le nouveau CCT s’appellera RWD :

R ( Routes

W( Wallonnes

D ( Durables

- Remerciements

Monsieur De Smet remercie chaleureusement tous ceux qui ont activement participé à la rédaction du RWD en insistant sur le fait que cette publication n’aurait pas été possible sans le travail qu’ils ont fourni.

L’Ingénieur principal des Ponts et Chaussées,

Chef de service,

Secrétaire du GT Pilote

ir J. CROCHET